|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORGANIGRAMA | | | | | | | |
| ACTIVIDAD | SEM 1  (17-21 Jun) | SEM 2  (24-28 Jun) | SEM 3  (1-5 Jul) | SEM 4  (8-12 Jul) | SEM 5  (15-19 Jul) | SEM 6  (22-26 Jul) | SEM 7  (29 Jul – 2 Ago) |
| Idea general del proyecto. | X |  |  |  |  |  |  |
| Investigación. |  | X |  |  |  |  |  |
| Conseguir materiales. |  |  | X |  |  |  |  |
| Programar. |  |  |  | X | X |  |  |
| Realizar Simulaciones. |  |  |  |  | X | X |  |
| Armar prototipo en físico. |  |  |  |  |  | X |  |
| Realizar pruebas de funcionamiento. |  |  |  |  |  | X |  |
| Terminar detalles. |  |  |  |  |  |  | X |
| Concluir reporte. |  |  |  |  |  |  | X |

PROYECTO: ALARMA GSM INALÁMBRICA